АДМИНИСТРАЦИЯ ДИВАСОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____ _______ 2013 года                                                       № ____

Об утверждении  муниципальной программы

«Ремонт улично-дорожной сети муниципального

образования  Дивасовского сельского  поселения

Смоленского района Смоленской области

на 2013-2015  года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257 ФЗ,  руководствуясь статьей 7 Устава Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Администрация Дивасовского сельского поселения Смоленского района смоленской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2013-2015 год».

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Дивасовского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                        С.Б. Власенкова

Утверждена

Постановлением Администрации

Дивасовского сельского поселения

Смоленского района  Смоленской области

от _________2013г    № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕМОНТ  УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИВАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 -2015 ГОД»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Дивасовского сельского поселения Смоленский район Смоленской области |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Дивасовского сельское поселение Смоленский район Смоленской области |
| Координатор программы | Глава муниципального образования Дивасовского сельское поселение Смоленский район Смоленской области |
| Разработчик программы | Администрация Дивасовского сельское поселение Смоленский район Смоленской области |
| Цели программы | - повышение безопасности дорожного движения на территории поселения; - снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП; - удобный подъезд в первую очередь к социально-значимым объектам. - безопасность и удобство движения пешеходов; |
| Основные мероприятия программы | Капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых автодорог и тротуаров |
| Объемы и источники финансирования | На реализацию Программы требуется 3684,5 тыс.руб., из них: - средства из местного бюджета – 3684,5 тыс.руб. |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Дивасовского сельского поселения и Совет депутатов Дивасовского сельского поселения |

Раздел Ι. СОДЕРЖАНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ.

Улично-дорожная сеть является одним из основных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети необходимо осуществлять исходя из перспектив развития поселения в целом.

Дороги в поселении должны быть безопасными как для водителей, так и для пешеходов. Это важная и социально значимая задача, от решения которой зависит комфортность проживания людей.

Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения и требует финансовой помощи за счет средств областного бюджета.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

- повышение безопасности дорожного движения на территории поселения;

- снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП;

- удобный подъезд в первую очередь к социально-значимым объектам.

- безопасность и удобство движения пешеходов;

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Распоряжением  Главы администрации Смоленского района от 26.11.2002 № 128-р «О введении нумерации жилых домов,  названий улиц населенных пунктов», в Дивасовском сельском поселении насчитывается 22 улиц. Общая протяженность внутри поселковых автомобильных дорог составляет 51,51 км.

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих капитальный ремонт – 4,75 км., песчано-гравийных -0,3 км., грунтовых дорог составляет – 46,46 км..

В условиях, когда объем инвестиций является недостаточным, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

На период   2013  г.  планируется  ремонт внутрихозяйственных улиц муниципального образования Дивасовского сельского поселения.

Проблема наличия и качества грунтовых дорог в поселении является одной из наиболее социально значимых и требует первоочередного решения. В условиях недостаточной плотности дорожной сети, перегруженности основных направлений имеется достаточно существенный резерв улиц, на которых предлагается выполнить работы по устройству щебеночного основания с перспективой выполнения работ по асфальтобетонному покрытию ( Приложение № 1)

Программой предусмотрен и разработан локальный сметный расчет  на  ремонт объектов, находящихся на территории Дивасовского  сельского поселения на период 2013 года

Потребность в финансовых ресурсах: предполагаемый объем финансирования по реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Дивасовского сельского поселения на 2013-2015 год» на территории Дивасовского сельского поселения    составит 3684,5 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета -3684,5 тыс. рублей ( Приложение № 2)

Приложение №1

к  муниципальной  программе

«Ремонт  улично-дорожной сети

муниципального образования Дивасовского

сельского поселения  на 2013-2015 год»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДИВАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013-2015 ГОД

| N п/п | Место положения участка | Места проведения мероприятий и выявленные недостатки на улицах | Мероприятия | Сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное покрытие |
| 1. |  | д.Дивасы ул. Садовая |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2014 г |
| 2 |  | д.Дивасы ул. Мичурина |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2013 г |
| 3 |  | д. ДРСУ-5 (в районе детского сада) |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2013 г |
| 4 |  | с. Ольша ул. Заозерная |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2013 г |
| 5 |  | с. Ольша ул. Школьная |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2013 г |
| 6 |  | д. Владимирская |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2013 – 2014 гг. |
| 7 |  | д. Близнаки |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2014 г |
| 8 |  | д. Круглики |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2014 г |
| 9 |  | д. Сторожище |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2014 г |
| 10 |  | д. Долгая Ольша |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2014 г |
| 11 |  | д. Шеломец |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2015 г |
| 12 |  | д. Шестаки |  |  |
|  |  | 1. Многочисленные выбоины 15х60х5 см и более на проезжей части улицы; | Рекомендован ямочный ремонта/б покрытия | 2015 г |
|  |  | Ремонт дорог населенных пунктов сельского поселения | Гоейдерование , отсыпка шебенкой и ПГС | 2013 г |

Приложение № 2

к  муниципальной программе

«Ремонт улично-дорожной сети

муниципального образования Дивасовского

сельского поселения  на 2013-2015 год»

Расходование средств бюджетов на ремонт дорог в  Дивасовском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.

| Вид работ | 2013-2015 |
| --- | --- |
|  | областной бюджет тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. |
| Ремонт проезжей части д. Дивасы ул. Садовая |  | 233,2 |
| Ремонт проезжей части д .Дивасы ул. Мичурина |  | 264,0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия д. ДРСУ-5 (в районе детского сада) |  | 410,0 |
| Ремонт проезжей части с. Ольша ул. Заозерная |  | 89,5 |
| Ремонт проезжей части с. Ольша ул. Школьная |  | 89,5 |
| Ремонт проезжей части д. Владимирская |  | 151,7 |
| Ремонт проезжей части д. Близнаки |  | 151,3 |
| Ремонт проезжей части д. Круглики |  | 200,0 |
| Ремонт проезжей части д. Сторожище |  | 200,0 |
| Ремонт проезжей части д. Долгая Ольша |  | 200,0 |
| Ремонт проезжей части д. Шеломец |  | 200,0 |
| Ремонт проезжей части д. Шестаки |  | 200,0 |
| Ремонт дорог населенных пунктов |  | 1195,3 |
| ВСЕГО |  | 3684,5 |

## Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для достижения цели Программы необходимо, чтобы было принято постановление Администрации Дивасовского сельского поселения о нормативах финансовых затрат на внутрихозяйственный ремонт улиц, содержание внутрипоселковых дорог.

## Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация Дивасовского сельского поселения.

Администрация Дивасовского сельского поселения осуществляет:

контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием областных бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Дивасовского сельского поселения, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы и подготовку один раз в полугодие отчета о реализации Программы, представляемого в Собрание депутатов Дивасовского сельского поселения.

Исполнители Программы – администрация Дивасовского сельского поселения осуществляет:

контроль за выполнением  мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

разработку локального сметного расчета объектов, находящихся на территории Дивасовского сельского поселения;

подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкции улично-дорожной сети муниципального образования на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации Программы будут проведены мероприятия по содержанию и ремонту внутрихозяйственных улиц содержание внутрипоселковых дорог муниципального образования Дивасовского сельского поселения,