АДМИНИСТРАЦИЯ	ДИВАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 мая  2017    № 39

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сетей, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года. #

В целях обеспечения надежного функционирования, своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года на территории Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

1. Создать штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Дивасовского сельского поселения к работе в осенне-зимних условиях 2017-2018 годов в следующем составе:

Бочулинская Наталья Васильевна – специалиста  Администрации Дивасовского сельского поселения – начальник штаба.

Члены штаба:

1. Забежева Татьяна Петровна

2. Антоненкову Юлию Александровну

3. Бахмуткина Наталья Геннадьевна

2. Принять к безусловному выполнению план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства на территории Дивасовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года.(Приложение 1.)

3. Постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства (председатель комиссии Шамук В.А.) приступить к  подготовке и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Дивасовского сельского поселения к отопительному сезону 2017-2018 годов.

3.1. Комиссии осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального назначения предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности.

4. Рекомендовать руководителям  ООО Коммунальные системы «Жуково», ООО Коммунальные системы «Гнездово»:

4.1. Принять меры к безусловному выполнению плана мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства к функционированию в осенне-зимний период 2017-2018 года.

4.2.Осуществлять необходимую разработку, сопровождение и корректирование мероприятий по подготовки к отопительному сезону 2017-2018 года и его прохождения.

4.3. Завершить, в срок до 15.09.2017 года, ремонт инженерных систем.

4.4. Оформить в срок до 01.10.2017 года паспорта готовности объектов ЖКХ к работе в  осенне-зимний период 2017-2018 года, при подписании указанных паспортов готовности включить в состав комиссии (по согласованию) представителей Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.5. Подготовить к 1 сентября 2017 года системы теплоснабжения жилого фонда к пробному протапливанию.

5. Совместно с собственниками жилья многоквартирных жилых домов рассмотреть возможность по установке общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, согласно плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности утвержденного распоряжением правительства РФ от 01.12.2009г. №1830-р.

6. Для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов проводить целенаправленную работу с населением по утеплению квартир и лестничных клеток, по своевременной оплате жилья и коммунальных услуг.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы  муниципального образования

Дивасовского сельского поселения

Смоленского района смоленской области                            С.Б. Власенкова

# УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Дивасовского сельского поселения

от  30 мая 2017 года №  39

(приложение № 1)

# ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда и  инженерного оборудования

на территории Дивасовского сельского поселения к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

| № п/п | Наименование работ |  | Сроки выполнения работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия, выполняемые за счет средств ООО Коммунальные системы «Жуково», ООО Коммунальные системы «Гнездово»: |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Выборочный ремонт сетей водопровода |  | июнь | август |  |
| 1.2 | Ремонт насосного оборудования на артезианских скважинах |  | май | август |  |
| 1.3 | Осмотр и чистка водопроводных колодцев |  | июнь | август |  |
| 1.4 | Дезинфекция и промывка арт.скважин |  | июнь | август |  |
| 1.5 | Чистка, промывка и ремонт водонапорной башни |  | июнь | июнь |  |
| 1.6 | Прочие виды ремонтных работ |  | Внеплановая работа |  |
| 2. Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Выборочный ремонт сетей канализации |  | июнь | август |  |
| 2.2 | Осмотр и чистка канализационных колодцев |  | июнь | июль |  |
| 2.3 | Прочие виды ремонтных работ |  | Внеплановая работа |  |  |
| 3. Котельная и тепловые сети |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт котлов, электро- и тепло-механического оборудования котельной |  | май | август |  |
| 3.2 | Чистка котлов и газоходов |  | июнь | июль |  |
| 3.3 | Осмотр и чистка тепловых камер |  | июнь | июль |  |
| 3.4 | Выборочная замена теплоизоляции на тепловых сетях |  | июнь | август |  |
| 3.5 | Выборочный ремонт тепловых сетей |  | июнь | август |  |
| 3.6 | Гидравлическое испытание тепловых сетей |  | май | июнь |  |
| 3.7 | Устранение утечек после проведения гидравлического испытания |  | май | июнь |  |
| 3.8 | Прочие виды ремонтных работ |  | Внеплановая работа |  |
| Мероприятия, выполняемые за счет средств местного бюджета (жилой фонд) |
| 1. | 2. Прочие виды ремонтных работ |  | апрель | ноябрь |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Мероприятия, выполняемые за счет средств местного бюджета (водоснабжение) |
| 1. | Прочие виды ремонтных работ |  | апрель | ноябрь |  |
| 2. |  |  |  |  |